이 름	장 영창	팀장 확인			기간		2013.03.13 – / 2013.03.18
금주 / 예정 작업	주제 정해서 마인드맵 그려보고 생각하기(예상 수행 시간 4시간) / 마인드맵을 이용하여 JSP공부하기(예상 수행 시간 8시간) / UI에 list 메뉴 및 기타요소 추가(예상 수행 시간 1시간) / 하루 2시간 이상 팀원 회의(일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번 이상)
수행결과 / 및 / 문제점 / 해결방법	주제 정해서 마인드맵 그려보고 생각하기(수행 시간 4시간) / 컴퓨터 구조라는 주제와 열정(Passion)이라는 주제로 마인드맵을 그려보았다. / 컴퓨터 구조로 마인드맵을 그렸을 때 목차정도의 구성으로는 마인드맵을 그리기가 수월했지만 세부적인 설명까지 쓸 경우 마인드맵을 그리기가 수월하지 않았다. / 개인적인 생각으로 아직 많은 시간을 고민하진 않았지만 마인드맵에 적합하지 않은 주제를 마인드맵에 끼워 마추려고 하는 것이 아닌가 하는 생각을 했음. / 열정(Passion) 이라는 주제로 마인드맵을 그렸을 떄는 일반적인 마인드맵을 그리는 것과 동일했고, 불편한 사항 없이 그려나갔다. / 마인드맵을 활용하여 JSP 공부하기.(수행 시간 8시간) / tstory에서 JSP강좌를 찾아 한chapter를 읽고 이를 바탕으로 마인드맵을 그려가며 공부하는 방식으로 학습하였음. / 3. UI에 list 메뉴 및 기타요소 추가(수행 시간 1시간) / 저번주에 만든 UI에 좌측 상단 부분에 List 메뉴와 버튼 3개를 추가. / 어떤 위치가 적합하고 어떤 스타일의 메뉴가 어울리는지 / 그래서 drichard mindmaps-master 소스 안에 js파일들과 나머지 파일들의 경로를 변경하여 html파일이 다른 파일들을 사용할 수 있도록 경로를 변경 하는데 성공하였고 서버 컴퓨터를 통해 서버에 올리는 것 까지 완료된 상태. / 팀원들은 각각 개인적으로 서버에 들어와서 마인드맵을 그릴 수 있게 해 놓은 상태. / 4. Bootstrap 예제 소스들 건드려보고 이해하기(수행 시간 5시간) / 10가지의 예제들을 돌려보고 소스를 훑어보는 정도의 공부를 하였다. / 그 중에 임시적으로 만든 Web Page UI에 활용된 marketing-narrow 소스를 부분적으로 고쳐보고 어떤 것들을 변경하면 어떻게 되는지 살펴 보았다. / 그 외에 signin 소스와 carousel 소스를 좀 더 살펴보았다. 다음주에 더 많은 예제 소스들을 심도있게 분석할 계획. / 5. 하루 2시간 이상 팀원 회의(일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번이상) / 팀 주간보고서에 내용 명시.
작성 소스	Bootstrap example 소스, drichard -> mindmap-master 오픈소스.			본인 Review				팀장 확인
작성 문서	개인 주간보고서, 제안서, 팀의 주간 보고서			팀장 Review				팀장 확인
다음주 / 예정작업	Bootstrap 소스, drichard mindmap 소스 이해하기 (예상 시간 8시간 이상) / Web Page 수정 및 보완하기 (예상 시간 5 시간) / tomcat 구조에 대한 공부(예상 시간 3시간 이상) / 팀원 회의(예상 시간 일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번 이상)